ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)

การจ้างออกแบบหน้าจอและส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (UX/UI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย(ThaiVal) ระยะที่ 2

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย ระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี  ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล งานวิจัยด้าน ววน. โดยจะใช้ข้อมูลงานวิจัยระดับชาติจากฐานข้อมูล TCI เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ ใช้ในการกำหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย และบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม ววน. ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปที่ 1: ภาพรวมการทำงานของระบบ ThaiVal

จากภาพรวมการทำงานของระบบ (รูปที่ 1) ระบบจะใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย โดยข้อมูลจะจัดเก็บอยู่ที่ระบบจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) และ ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยจากหน่วยงาน TCI เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขีดความสามารถของนักวิจัย หน่วยงานวิจัย หรือ กลุ่มวิจัย ในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมในระยะที่ 2

ในการนี้ จึงจำเป็นต้องหาผู้พัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ UX/UI เพื่อออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพขีดความสามารถของนักวิจัย หน่วยงานวิจัยในประเทศ ของระบบดังกล่าวมาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบเพิ่มเติมในระยะที่ 2 ในส่วนของหน้าจอและส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (UX/UI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal) ที่สามารถแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ขีดความสามารถของนักวิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยงานวิจัย ในประเทศ จากชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

- จัดทำแผนการดำเนินงานและการทดสอบระบบ ที่แสดงข้อมูลกิจกรรม ปฏิทินการทำงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน

- ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal) ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (UX/UI) สำหรับแสดงผลข้อมูลบทความตีพิมพ์ และข้อมูล Citation ซึ่งเป็นข้อมูลจากบทความตีพิมพ์ของวารสารวิชาการของประเทศไทย โดยประสานงานกับผู้ดูแลออกแบบระบบภาพรวม ในที่นี้คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web application) ที่สามารถใช้งานด้วย Web browser ได้แก่ Firefox, Chrome, Safari และ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุดได้

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบต้องรองรับการแสดงผลในอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอต่างกันได้ (Responsive) เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเลต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบต้องรองรับการใช้งานพร้อมกันจากหลายผู้ใช้งานได้ (Multi-user)

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบต้องรองรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบและการระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication)

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบต้องรองรับการเลือกแสดงเมนูและหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ (ไม่รวมข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ)

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบต้องสอดคล้องตามหลักของ Universal Design และ Web Accessibility ภายใต้ข้อกำหนดของ W3C Web Accessibility ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ WCAG 2.0: Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ในเกณฑ์ระดับ A

  - ระบบสามารถแสดงข้อมูลภาพรวมผลงานของ นักวิจัย หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ในมิติต่าง ๆ เช่น จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำนวน citation ค่า H-index ค่า Field-weighted citation impact เป็นต้น

  - ระบบสามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลงานบทความตีพิมพ์เทียบกับช่วงเวลา เพิ่มเติมจากระยะที่ 1

  - ระบบสามารถแสดงข้อมูลความร่วมมือ (Collaboration) ผลงานบทความตีพิมพ์ของหน่วยงาน เพิ่มเติมจากระยะที่ 1

  - ระบบสามารถแสดงข้อมูลทิศทาง (Trend) ของงานวิจัย เพิ่มเติมจากระยะที่ 1

  - การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ของระบบระบบจะต้องสามารถแสดงรายละเอียดผลงานของ นักวิจัย กลุ่มวิจัย และ สถาบันวิจัย เพิ่มเติมจากระยะที่ 1 โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ

- การเลือกช่วงเวลา (ช่วงปีที่ระบุ) และ เลือก Subject Area เพื่อแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แสดงผลจำนวนบทความตีพิมพ์ในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มนักวิจัย และ หน่วยงาน (สถาบันวิจัย) โดยแสดงผลรายละเอียดของ จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำนวนผู้ประพันธ์ผลงานตีพิมพ์ ค่าดัชนีสำคัญของการประเมิน (Field-Weighted Citation Impact และ H-index) จำนวนการถูกอ้างอิงผลงาน (Citation Count) ค่าเฉลี่ยจำนวนการถูกอ้างอิงผลงาน (Average Citation Per Publication)

- แสดงผลข้อมูลในรูปของกราฟในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ตามหมวดของ Subject Categories, Subject Area, Sub Subject Area โดยแสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์และสัดส่วนผลงานตีพิมพ์

- แสดงผลข้อมูลในรูปของกราฟในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดของ การแจกแจงผลงานตีพิมพ์ตามหมวดของ คำสำคัญ (keywords) หรือ กลุ่มคำของคำสำคัญ (Keywords cluster) โดยแสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์ (Scholarly output) สัดส่วน (Publication share) ค่าดัชนีสำคัญ (Field-Weighted Citation Impact) และ ค่า Prominence percentile

- แสดงผลข้อมูลในรูปของกราฟในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดของ จำนวนผลงานตีพิมพ์รวมและจำนวนผลงานตีพิมพ์แยกรายปี (ตามช่วงเวลา) จำนวนผลงานตีพิมพ์รวมและจำนวนผลงานตีพิมพ์แยกรายปีในรายการ Top Citation Percentile (ตามช่วงเวลา) จำนวนผลงานตีพิมพ์รวมและจำนวนผลงานตีพิมพ์แยกรายปีในรายการ Top Journal Percentile (ตามช่วงเวลา) รายการผลงานตีพิมพ์ (ตามช่วงเวลา) ที่ถูกอ้างอิงสูงสุดไม่เกิน 10 รายการ

- แสดงผลข้อมูลในรูปของกราฟในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดของ สัดส่วนความร่วมมือของผู้ประพันธ์ผลงานตีพิมพ์ในลักษณะของ ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Collaboration) ความร่วมมือเฉพาะภายในประเทศ (Only National Collaboration) ความร่วมมือเฉพาะภายในหน่วยงาน (Only Institution Collaboration) ไม่มีความร่วมมือ (Single Authorship) และในลักษณะของ ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา (Academic Collaboration) ความร่วมมือที่ไม่เกี่ยวกับภาคการศึกษา (Non-academic Corporate Collaboration)

- แสดงผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดของจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ โดยแสดงได้ในมุมมองของภาพรวม (Overview) มุมมองตามระดับของวารสาร (Journal Tier/Quartile) มุมมองตาม Research Area (Subject Category) มุมมองตาม Subject Area ซึ่งแสดงกราฟในลักษณะของจำนวนรวม จำนวนรายปี ตามช่วงเวลา

- แสดงผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดของจำนวนรวมและจำนวนแยกตามปีของค่าการอ้างอิง (Citation Count) ตามช่วงเวลา จำนวนเฉลี่ยรวมและจำนวนเฉลี่ยแยกตามปีของค่าการอ้างอิงเฉลี่ย (Citation Per Publication) ตามช่วงเวลา ค่าดัชนีสำคัญเฉลี่ยรวมและค่าดัชนีสำคัญเฉลี่ยแยกตามปี (Field Weighted Citation Impact) ตามช่วงเวลา

- แสดงผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในมิติของ กลุ่มวิจัย และ หน่วยงาน โดยแสดงผลรายละเอียดของรายชื่อผู้ประพันธ์ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในอันดับต้นไม่เกิน 500 อันดับ (Top list) แสดงรายการจำนวนผลงานตีพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ผลงานล่าสุด จำนวนอ้างอิงรวม (Citation Count) ค่า H-index

- แสดงกราฟเปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์ระหว่าง นักวิจัยรายบุคคล หรือ กลุ่มวิจัย หรือ หน่วยงาน ตามปีที่ตีพิมพ์ผลงาน

- แสดงรายการเชื่อมโยงของความร่วมมือการประพันธ์ผลงานตีพิมพ์ ในมิติของ นักวิจัยรายบุคคล กลุ่มวิจัย หรือ หน่วยงานวิจัย ตามช่วงเวลา (ช่วงปีที่ระบุ) ตาม Subject Area

- แสดง Trend ของงานวิจัยในลักษณะของ ภาพรวม (Overall Research Performance) , Keywords analysis, Most Active Institutions, Most Active Authors

- สามารถนำข้อมูลออกจากระบบในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ต่อโดยเครื่องมืออื่น (Data Export) ได้แก่รูปแบบของไฟล์ CSV, Spread Sheet เป็นต้น

- แสดง Source of publications ของผลงานวิจัยในมิติที่สอดคล้องกับ Overview, Trend, Collaboration และ Benchmark

- เพิ่มมิติ Source of country ของผลงานวิจัยในมิติที่สอดคล้องกับ Overview, Trend, Collaboration และ Benchmark

- จัดหมวดหมู่การค้นหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม subject classification ในแบบ ASJC, FORD และ QS

- แสดงผลลัพธ์ของผลงานวิจัยในมิติที่สอดคล้องกับ Overview, Trend, Collaboration และ Benchmark ในมิติตามกลุ่มคุณภาพวารสารใน TCI

- ดำเนินการทดสอบ Integration ระหว่าง UI ที่ผู้รับจ้างพัฒนา และ API ที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ Integration

- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal)

- จัดอบรมวิธีการใช้งานและการติดตั้งระบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal)

4. การส่งมอบ

- เอกสารแผนการดำเนินงานและแผนการทดสอบระบบ ตามขอบเขตงานข้อ 3.1 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 1 ฉบับ โดยส่งมอบผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal) ในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (UX/UI) ตามขอบเขตงานข้อ 3.2 พร้อมส่ง Source code 1 ชุด โดยการวางไฟล์ข้อมูลยังพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือรูปแบบอื่น เช่น Thumb drive เป็นต้น

- รายงานผลการทดสอบ Integration ระหว่าง UI ที่ผู้รับจ้างพัฒนา และ API ที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 1 ฉบับ โดยส่งมอบผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตามขอบเขตงานข้อ 3.3

- คู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 1 ฉบับ โดยส่งมอบผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตามขอบเขตงานข้อ 3.4

- จัดอบรมวิธีการใช้งานและการติดตั้งระบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยกลางของประเทศไทย (ThaiVal) ให้กับผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยสามารถจัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น WebEx ได้ตามความเหมาะสม ตามขอบเขตงานข้อ 3.5

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งจ้าง

6. สถานที่ส่งมอบ

ส่งมอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

7. วงเงินในการจัดหาและการจ่ายเงิน

ภายในวงเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานข้อ 4.1  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานข้อ 4.2 – 4.5 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว

8. การรับประกันผลงาน

8.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการใช้งานระบบเป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยบำรุงรักษาระบบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

8.2 กรณีที่มีปัญหาผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบเหตุขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้น ๆ ภายใน 72 ชั่วโมง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) นับจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ ซึ่งหากปัญหาที่พบไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายกรณี

8.3 หากมีการแก้ไขระบบในระหว่างการรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งสรุปรายงานการแก้ไข บำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการรับประกัน พร้อมทั้งส่งมอบ Source code ที่มีการแก้ไขให้กับผู้ว่าจ้าง

9. ข้อกำหนดด้านกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์แห่งงาน

9.1 ผู้รับจ้างต้องทำงานที่ว่าจ้างโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล หรือหน่วยงานใด

9.2 ลิขสิทธิ์ในการใช้งาน และลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่พัฒนาขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

9.3 ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก เสียง ตัวอักษร เอกสาร วีดิโอ หรือสิ่งอื่นใด ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มาหรือจัดทำขึ้นจากการดำเนินงานครั้งนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว และผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลทั่วไปนำไปดัดแปลง เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดได้ เมื่อมีการขออนุญาตเป็นกรณีไป

10. การรักษาความลับของข้อมูล

10.1 ผู้รับจ้างต้องรักษาความลับของข้อมูล ทั้งข้อมูลสำหรับทดสอบหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจากกองทุนและผู้ว่าจ้าง

10.2 ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำข้อมูลใด ๆ ของกองทุน หรือผู้ว่าจ้างไปเผยแพร่หรืออัพโหลดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ

11. ผู้ประสานงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นายกริช นาสิงห์ขันธุ์

เบอร์โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2432

E-mail: krich.nasingkun@nectec.or.th

งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS)

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)